Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Kinetia es una aplicación móvil que estoy desarrollando de forma individual para personas adultas que practican baile urbano y quieren complementar esa actividad con rutinas de fuerza de piernas y control del core. Está pensada para mayores de 18 años, con nivel principiante o intermedio, que entrenan con peso corporal o una mancuerna. La app no enseña pasos de baile ni evalúa la técnica, y tampoco aborda diagnóstico ni rehabilitación. Hasta ahora definí un catálogo de 14 ejercicios principales, con fichas que incluyen instrucciones, equipamiento, alternativas y dosis preliminares, y programé un generador de rutinas por reglas. Este generador descarta los ejercicios incompatibles y arma sesiones referenciales de 20, 30 y 40 minutos; lo probé con 50 casos específicos y 360 combinaciones, sin fallos. En la app, que desarrollo con React Native, Expo y TypeScript, ya funciona el flujo Configurar → Ver rutina en Android, y además agregué un perfil con edad, peso y estatura guardado en SQLite, con las operaciones de crear, consultar, editar y eliminar, que probé de forma manual. Siguiendo la solicitud del docente, también incorporé dos pilotos de inteligencia artificial basados en árboles de decisión, que eligen entre ejercicios que ya cumplen los filtros. El piloto K06/K08 está en proceso de integración y el K11/K12 tiene un modelo entrenado y congelado. Sus resultados solo muestran que coinciden con preferencias revisadas, por lo que no demuestran eficacia física. Lo que me falta es evaluar la reserva de K11/K12, cerrar el flujo Entrenar → Finalizar con el registro de sesiones y reunir las evidencias técnicas en el repositorio. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajusté los objetivos para incluir el perfil con CRUD y la selección de ejercicios mediante IA, que surgieron en la revisión del proyecto. El foco en complementar el baile urbano y lo que la app no cubre se mantienen. Objetivo general: desarrollar un prototipo de aplicación móvil que genere y muestre rutinas guiadas de fuerza de piernas y control del core para complementar el baile urbano en personas adultas, incorporando un perfil persistente y una selección experimental de ejercicios mediante IA, siempre dentro de restricciones definidas. OE1: definir el alcance y armar un catálogo de ejercicios con nivel, equipamiento, instrucciones, alternativas y restricciones. Estado: base definida; las fichas aún están por revisar. OE2: implementar un perfil persistente y la configuración y visualización de rutinas compatibles. Estado: CRUD y persistencia probados; la generación y la vista de rutina funcionan. OE3: entrenar y evaluar modelos experimentales que elijan entre ejercicios compatibles según antecedentes relevantes del usuario. Estado: pilotos K06/K08 y K11/K12 en desarrollo; falta la evaluación reservada de K11/K12. OE4: completar la guía de ejecución de la rutina (Entrenar y Finalizar) y documentar pruebas, limitaciones y resultados. Estado: en curso; Entrenar, Finalizar y el historial aún no están cerrados. |
| Metodología | Trabajo con desarrollo incremental: en cada incremento construyo una parte que se pueda verificar, reviso el resultado y ajusto las tareas siguientes según las pruebas y la retroalimentación que recibo. Primero hice el alcance y el catálogo, luego el generador de rutinas, después la interfaz con el perfil persistente y, por último, los pilotos de IA. Para los pilotos de IA defino comparaciones concretas entre ejercicios, recojo preferencias revisadas, entreno un árbol de decisión y lo comparo con el generador original y con una regla sencilla. Las pruebas del programa y la evaluación del modelo las registro por separado. No declaro sprints ni ceremonias de Scrum, porque no las he documentado. |
| Evidencias de avance | Presento seis evidencias que muestran el avance, desde el diseño hasta las pruebas: E1 · Catálogo y fichas: 14 ejercicios principales en 8 familias, con fichas y dosis que siguen siendo preliminares. E2 · Reglas de generación (v0.7): filtros de compatibilidad y armado de la sesión; si un cupo no tiene alternativa se omite y se informa, y si no queda ningún ejercicio principal no se genera sesión. E3 · Informe de pruebas del generador (02/10): 50 de 50 casos específicos y 360 de 360 combinaciones. Verifica la lógica del generador, no la eficacia física ni el funcionamiento completo de la interfaz. E4 · Registro del desarrollo de la app: flujo Configurar → Ver rutina y perfil con SQLite y CRUD, confirmados con pruebas manuales en octubre. E5 · Piloto K06/K08: 11 casos de entrenamiento y 3 de reserva; el árbol acertó 3 de 3, la regla sencilla 3 de 3 y el generador 2 de 3. Es un resultado exploratorio con una muestra pequeña. E6 · Piloto K11/K12 v0.3: modelo entrenado y congelado que coincidió con 10 de 10 preferencias de desarrollo (la regla sencilla también 10 de 10 y el generador 7 de 10). La reserva de 3 historias ya fue recibida, pero todavía no tiene resultado de evaluación. Para resguardar la calidad del proyecto uso identificadores estables para cada ejercicio, versiones de las reglas y archivos con los resultados, y separo tres tipos de validación: la del programa, la del modelo frente a preferencias revisadas y la del contenido físico, ya que ninguna reemplaza a las otras. Por eso, estos resultados no demuestran que el árbol generalice ni que sea mejor que la regla sencilla, y tampoco que las dosis o la eficacia física estén validadas. Las capturas de la app y la versión del código las incorporaré al repositorio antes de presentar el avance. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C2 Gestión, C4 Desarrollo | Definir el alcance y el catálogo de ejercicios | Catálogo y fichas | Septiembre | Karla Acuña | 14 ejercicios principales; las fichas aún son preliminares. | Completado | Separé la revisión de fichas de los recursos visuales. |
| C1 Pruebas, C4 Desarrollo | Programar y probar el generador por reglas | JavaScript, reglas v0.7 y pruebas | Hasta el 02/10 | Karla Acuña | 50 casos y 360 combinaciones documentados. | Completado | Si un cupo no tiene alternativa se omite; la duración de la sesión es referencial. |
| C4 Desarrollo | Integrar la configuración y la vista de rutina | Expo, React Native y Android | 03–06/10 | Karla Acuña | Flujo y exclusión de sentadillas comprobados. | Completado | Separé la vista de rutina del reproductor. |
| C3 Datos, C4 Desarrollo | Implementar el perfil y el CRUD persistente | SQLite y TypeScript | 09–10/10 | Karla Acuña | Persistencia y borrado probados. | Completado | Agregué datos al perfil y enlacé el nivel con la rutina. |
| C1 Pruebas, C4 Desarrollo | Entrenar K06/K08 e iniciar su integración | Python y selector móvil | 09–12/10 | Karla Acuña | Primeras pruebas hechas; falta dejar registro de entrada, versión y salida. | En curso | Mantengo las reglas como respaldo y acoto el piloto. |
| C1 Pruebas, C4 Desarrollo | Evaluar la reserva de K11/K12 y registrar los resultados | Modelo v0.3 congelado y tres historias | Semana 10 | Karla Acuña | Reserva recibida; falta verificar su fecha y procedencia. | En curso | Fijaré el protocolo antes de evaluar y no ajustaré el modelo con la reserva. |
| C4 Desarrollo | Cerrar Entrenar y Finalizar y definir el registro de sesiones | App, fichas y base de datos local | Semanas 11–12 | Karla Acuña | El cierre funcional aún no está acreditado. | En curso | Priorizo el recorrido completo antes de ampliar la IA a otras familias. |
| C1 Pruebas, C4 Desarrollo | Revisar las fichas y agregar imágenes o GIF | Preparador físico; imágenes o GIF propios o autorizados | Semanas 11–13 | Karla Acuña | La revisión de preferencias no valida todas las dosis. | En curso | Mostraré la variante exacta del ejercicio y registraré el permiso de cada recurso. |
| C1 Pruebas, C2 Gestión, C3 Datos, C4 Desarrollo | Completar diagramas y pruebas, y consolidar repositorio, informe y demostración | Código vigente, diagramas, pruebas, GitHub y README | Semanas 11–15 | Karla Acuña | Faltan pruebas de seguridad y rendimiento; el cierre académico está previsto entre el 16 y el 21/11. | En curso | Documentaré lo que realmente implementé y revisaré con el docente cómo aplica Docker. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Lo que más me ayudó fue que ya conocía JavaScript, Python y SQL, lo que me permitió convertir las reglas en código y trabajar con la persistencia local. Además, las fichas y los identificadores de los ejercicios me permitieron relacionar las decisiones del catálogo con los casos de prueba y sus resultados, y la retroalimentación del docente me orientó para incorporar el perfil, el CRUD y la IA. Lo que más me costó fue acotar el alcance, configurar el entorno móvil y conseguir preferencias revisadas para entrenar los modelos. Para resolverlo corregí problemas de importación y separé archivos antiguos de Ionic/Angular que interferían con el proyecto de Expo. En la IA tuve que distinguir entre los antecedentes del usuario, los resultados del generador y las preferencias revisadas, ya que los resultados automáticos no son criterios de expertos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Cambié el enfoque amplio de gimnasio por rutinas que complementan el baile urbano, con peso corporal o una mancuerna, y dejé fuera del prototipo la enseñanza de pasos, la evaluación automática de la técnica, el diagnóstico y la rehabilitación. El generador por reglas se mantiene como base de filtrado y armado de la sesión, y le sumé una selección aprendida en familias acotadas de ejercicios. Incorporé el CRUD del perfil porque lo pidió el docente. También flexibilicé los tiempos: ahora son una estimación de la sesión y no obligan a rellenar cupos ni a cambiar dosis. La ampliación de la IA a otras familias queda sujeta a tener datos revisados y una evaluación útil.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El cierre del flujo Entrenar → Finalizar y el registro de sesiones todavía no están terminados. Mi prioridad es completar y probar un recorrido completo del usuario antes de agregar más funciones. En K11/K12 falta aplicar el protocolo de admisión y evaluar la reserva con el modelo congelado. No usaré esa reserva para ajustar el modelo, porque dejaría de ser una evaluación independiente. Además, debo aclarar una diferencia de fechas: la revisión de la reserva figura el 09/10, pero la congelación y la recepción quedaron registradas el 12/10. También debo consolidar los diagramas de arquitectura, el modelo de datos y el UML, los requisitos no funcionales, las pruebas de integración, seguridad y rendimiento, y un README que permita reproducir el proyecto. El anexo pide Docker, así que revisaré con el docente cómo aplica a una app móvil con persistencia local, sin agregar un servidor que el proyecto no necesita.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.