|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He avanzado en la delimitación del alcance, las reglas de generación, las fichas de ejercicios, el perfil de usuario y un primer piloto de selección con IA. Aun así, el trabajo necesitó ajustes: el proyecto se concentró en complementar el baile urbano y, a partir de la retroalimentación del profesor, incorporé edad, peso, estatura, el CRUD del perfil y un componente de aprendizaje automático, lo que sumó actividades de preparación de datos e integración. Lo que más me ha ayudado es la retroalimentación del profesor, la revisión puntual de un preparador físico y el hecho de probar por incrementos. En cambio, me ha costado aprender y conectar las tecnologías, mantener consistentes las versiones y reunir evidencia suficiente. Por eso debo contrastar mi avance con las fechas de mi carta Gantt actualizada, ya que no considero que todo el plan esté cerrado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, dividí el desarrollo en partes que pudiera comprobar. Primero consolidé las reglas determinísticas y los criterios de compatibilidad y, después, trabajé el perfil persistente y el piloto K06/K08. En el código conservé los filtros, las exclusiones y el montaje de la sesión, mientras que el modelo solo selecciona entre alternativas compatibles. El prototipo usa React Native con Expo y TypeScript, y el perfil se guarda en SQLite. Para continuar, voy a priorizar la integración y verificación del recorrido completo, registrar los resultados con sus versiones y completar la documentación técnica. También voy a evaluar el candidato K11/K12 v0.3, que ya está entrenado, con la reserva de tres historias que recibí, y no voy a atribuir resultados a esa evaluación antes de ejecutarla.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi avance es una base funcional que todavía necesita consolidación. Destaco haber delimitado el público y el equipamiento, construido el generador y comprobado que el perfil se puede crear, consultar, editar, eliminar y conservar después de recargar. Las pruebas documentadas del generador registran 50 de 50 y 360 de 360 casos satisfactorios. En el piloto K06/K08, el árbol y la regla de comparación acertaron 3 de 3 casos de reserva, frente a 2 de 3 de la selección base, pero por su tamaño esa reserva no permite concluir que funcione en general. Puedo mejorar la trazabilidad entre requisito, código, prueba y evidencia, y completar la integración antes de presentar el sistema como terminado. Además, las fichas y la revisión de seis comparaciones no equivalen a validar todo el catálogo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me falta precisar qué evidencia mínima espera el profesor para aceptar la incorporación de IA y cómo presentar sus límites con una muestra pequeña. Por eso quisiera preguntarle: ¿es adecuado demostrar la innovación con un modelo entrenado para elegir entre ejercicios compatibles, acompañado de filtros determinísticos y una comparación con la regla base? También necesito confirmar cómo aplicar los requisitos de despliegue del anexo, incluido Docker, a una app móvil con almacenamiento local como Kinetia. Con estas respuestas podré priorizar la documentación y las pruebas pendientes sin ampliar el proyecto más de lo necesario.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Desarrollo el proyecto de forma individual, con autorización del 20 de agosto de 2026, por lo que no corresponde redistribuir actividades entre integrantes; lo que sí debo hacer es reorganizar mi propia carga de trabajo. Incorporé tareas para el CRUD del perfil, la preparación y revisión de datos, el entrenamiento del piloto y su integración. Mi prioridad inmediata es cerrar un recorrido que pueda demostrar y reunir sus evidencias y, después, seguir con las decisiones de selección que faltan y los requisitos técnicos pendientes. Voy a registrar estos ajustes y sus plazos en el plan de trabajo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En mi caso, la evaluación grupal se adapta al trabajo individual. Tener toda la responsabilidad me ha permitido conectar las decisiones de alcance con el desarrollo del prototipo, aunque también implica que debo cuidar mi organización y no intentar cerrar todos los componentes a la vez. La retroalimentación del profesor y la consulta puntual al preparador físico me dieron perspectivas distintas, sin reemplazar mi responsabilidad sobre el proyecto. Para mejorar, voy a llevar un registro más claro de los acuerdos, cambios, pendientes y resultados de las pruebas.