}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Karla Acuña Bravo |
| --- | --- |
| Rut | 18.840.335-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Kinetia: aplicación móvil de planificación y seguimiento de rutinas de ejercicio personalizadas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software - Gestión de proyectos informáticos - Diseño y gestión de datos - Calidad y pruebas de software |
| Competencias | - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Una dificultad frecuente entre las personas que realizan actividad física de manera autónoma es organizar rutinas que se ajusten a sus objetivos, nivel de experiencia, disponibilidad de tiempo y equipamiento. La información disponible en internet suele encontrarse dispersa y no siempre permite llevar un registro ordenado del entrenamiento, lo que puede provocar desorganización, poca continuidad o la utilización de rutinas que no se adaptan a las características del usuario. El proyecto busca abordar esta situación mediante una aplicación móvil dirigida a personas mayores de 18 años, de nivel principiante o intermedio, que deseen planificar y registrar principalmente rutinas de gimnasio. Debido a su carácter digital, podrá utilizarse desde diferentes ubicaciones y no dependerá de un gimnasio específico. Su aporte consiste en reunir en una sola herramienta la planificación de rutinas y el registro básico del progreso, facilitando la organización del entrenamiento y permitiendo que el usuario consulte su planificación e historial de forma sencilla. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar un prototipo funcional de aplicación móvil para la planificación y el seguimiento de rutinas de ejercicio personalizadas. Estará dirigido a personas mayores de 18 años que se identifiquen como principiantes o intermedias. La aplicación solicitará información como el objetivo del usuario —fuerza y acondicionamiento general, desarrollo muscular o resistencia muscular—, el nivel de experiencia, la cantidad de días disponibles, la duración estimada de las sesiones, el equipamiento, los grupos musculares prioritarios, las preferencias y los ejercicios que se deban evitar. A partir de estos antecedentes, el sistema generará una propuesta semanal mediante un mecanismo cuya alternativa definitiva se seleccionará después de evaluar la viabilidad de un enfoque determinista, uno basado en inteligencia artificial o uno híbrido. La generación utilizará un catálogo inicial dimensionado mediante una matriz de cobertura, con una hipótesis de entre 45 y 55 ejercicios, clasificados por grupo muscular principal, grupos secundarios cuando corresponda, patrón de movimiento y equipamiento. El catálogo considerará un gimnasio estándar: peso corporal, banco, mancuernas, barra y discos, rack, poleas y máquinas comunes. La rutina podrá incluir ejercicios, series, repeticiones y tiempos de descanso. El usuario también podrá registrar las sesiones realizadas, cargas utilizadas, percepción del esfuerzo y observaciones generales, además de consultar su historial de entrenamiento. El alcance principal será un producto mínimo viable que incluya perfil de usuario, cuestionario inicial, catálogo de ejercicios, generación de rutinas, planificación semanal y registro de sesiones. La aplicación tendrá un propósito informativo y de organización del entrenamiento: permitirá indicar ejercicios que se deben evitar, pero no realizará diagnósticos, evaluación de lesiones, rehabilitación ni recomendaciones médicas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere integrar distintas competencias adquiridas durante la carrera. La gestión del proyecto se aplicará en la definición del alcance, la planificación de actividades, el seguimiento del avance y la administración de los riesgos asociados a un desarrollo individual. La competencia de modelamiento de datos será necesaria para diseñar e implementar la estructura que almacenará usuarios, perfiles, ejercicios, rutinas, sesiones e historial de entrenamiento. La competencia de desarrollo de software se aplicará en la construcción e integración de la aplicación móvil, su lógica de generación de rutinas y los componentes requeridos para registrar y consultar información. Finalmente, la competencia relacionada con las pruebas permitirá diseñar y ejecutar casos de prueba, validar el funcionamiento de la aplicación y realizar mejoras de acuerdo con los resultados obtenidos. Por lo tanto, el proyecto permite demostrar de manera integrada competencias de gestión, desarrollo, bases de datos, integración y aseguramiento de la calidad. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se relacionan principalmente con el análisis de datos, el desarrollo de modelos predictivos y el diseño de interfaces, aunque todavía me encuentro explorando cuál de estas áreas me gustaría desarrollar con mayor profundidad. El proyecto se vincula con estos intereses porque requiere organizar e interpretar la información proporcionada por el usuario para convertirla en una rutina acorde con sus características, además de diseñar una experiencia móvil clara, comprensible y fácil de utilizar. Asimismo, el desarrollo de la aplicación me permitirá fortalecer competencias que actualmente deseo reforzar, como la programación, el modelamiento de bases de datos y el uso de herramientas actuales para el diseño de aplicaciones móviles. Al desarrollar todas las etapas del proyecto de manera individual, también podré mejorar mi autonomía, capacidad de organización, resolución de problemas y toma de decisiones técnicas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | La ejecución del proyecto es factible dentro del periodo académico de 18 semanas, siempre que el desarrollo se concentre en las funciones esenciales del producto mínimo viable y se mantenga un alcance realista para una sola desarrolladora. Se dispone de los recursos técnicos necesarios para construir un prototipo móvil, tales como computador personal, conexión a internet, herramientas de diseño, entorno de desarrollo, repositorio de código y servicios de base de datos. También se cuenta con los conocimientos adquiridos durante la carrera en programación, modelamiento de datos, desarrollo de software, pruebas y gestión de proyectos. Entre los principales riesgos se encuentran la carga de trabajo individual, posibles dificultades técnicas, la elección del enfoque de generación y la necesidad de revisar la coherencia de las rutinas propuestas. Estos riesgos se abordarán limitando las funciones complementarias, planificando metas semanales, realizando pruebas desde etapas tempranas y solicitando retroalimentación al docente y a un preparador físico que participará como consultor externo para validar el catálogo y la coherencia de la lógica funcional. Las funciones adicionales, como notificaciones avanzadas o exportación de informes, solo se implementarán si el avance del producto mínimo viable lo permite. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar, durante un periodo de 18 semanas, un prototipo funcional de aplicación móvil que permita generar, planificar y registrar rutinas de ejercicio personalizadas de acuerdo con los objetivos, nivel de experiencia, disponibilidad y equipamiento del usuario. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación. 2. Diseñar la experiencia de usuario, la arquitectura de la solución y el modelo de datos necesario para administrar perfiles, ejercicios, rutinas y sesiones. 3. Construir un catálogo inicial, dimensionado mediante una matriz de cobertura y con una hipótesis de entre 45 y 55 ejercicios, clasificados por grupo muscular principal, grupos musculares secundarios cuando corresponda, patrón de movimiento y equipamiento de gimnasio estándar. 4. Evaluar y definir un mecanismo viable —determinista, basado en inteligencia artificial o híbrido— e implementarlo para generar rutinas semanales de acuerdo con la información proporcionada por el usuario. 5. Implementar las funciones de planificación, registro de sesiones e historial de entrenamiento. 6. Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de usabilidad para validar el funcionamiento de la solución y realizar las mejoras que sean necesarias. 7. Implantar el prototipo funcional y elaborar la documentación técnica y de usuario correspondiente. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología ágil e incremental, adaptada a un trabajo individual. Se mantendrá un listado priorizado de requerimientos y tareas, y cada semana se revisará el avance, las dificultades encontradas y las actividades pendientes. El código fuente y sus cambios se administrarán mediante un sistema de control de versiones. Durante la primera fase se realizará el levantamiento de información, la definición del problema, la delimitación del alcance, la identificación de usuarios y la especificación de requerimientos. También se diseñarán los flujos principales, el prototipo de interfaces y el modelo de datos, y se evaluarán la viabilidad técnica, la complejidad y los costos de las alternativas determinista, basada en inteligencia artificial e híbrida para la generación de rutinas. La propuesta funcional y el catálogo serán revisados con un preparador físico que participará como consultor externo, con el fin de obtener observaciones sobre la coherencia de las rutinas y la clasificación de los ejercicios. Durante la segunda fase se implementarán las funciones principales: perfil de usuario, cuestionario inicial, catálogo de ejercicios, mecanismo de generación de rutinas que se haya seleccionado, planificación semanal y registro de sesiones. Se realizarán pruebas funcionales por módulo, pruebas de integración y correcciones de errores. El desarrollo se mantendrá funcional durante la semana 14, la entrega y presentación de la Fase 2 se realizará en la semana 15 y la presentación ante comisión se preparará para las semanas 17 o 18. La tercera fase, correspondiente a las semanas 16 a 18, se destinará a analizar la retroalimentación recibida, corregir errores críticos e incorporar las mejoras prioritarias que sean factibles dentro del plazo. También se consolidarán las evidencias, la documentación técnica, el manual de usuario y el material de apoyo para la presentación final. La presentación final del proyecto ante la comisión se realizará durante la semana 17 o 18, según la fecha que sea asignada.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requisitos y alcance | Documento con problema, usuarios, requerimientos funcionales y no funcionales, restricciones, alcance del producto mínimo viable y criterios de aceptación. | Permite demostrar la definición formal del proyecto y la planificación inicial de la solución. |
| Avance | Prototipo y diseño técnico | Prototipo navegable, flujos de usuario, arquitectura propuesta, modelo de datos, evaluación de alternativas y diseño del mecanismo de generación de rutinas. | Evidencia la aplicación de competencias de diseño de software, experiencia de usuario y modelamiento de datos. |
| Final | Prototipo funcional de la aplicación móvil | Aplicación que permita registrar un perfil, generar una rutina, consultar la planificación semanal y registrar las sesiones realizadas. | Constituye el producto principal del proyecto y demuestra la construcción e integración de la solución. |
| Final | Informe de pruebas, validación y documentación | Casos de prueba, resultados, errores encontrados, mejoras realizadas, validación funcional, documentación técnica y manual de usuario. | Demuestra la aplicación de pruebas de calidad, la mejora del producto y la preparación de la solución para su utilización. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos; desarrollo de software. | Definición del problema, usuarios, requerimientos y alcance. | Analizar la necesidad, identificar a los usuarios, documentar los requerimientos funcionales y no funcionales, definir restricciones y criterios de aceptación, y delimitar el alcance del producto mínimo viable. | Computador, internet, guía de la asignatura, herramienta de documentación y asesoría del docente. | Semanas 1 a 3 (3 semanas). | Karla Acuña B. | Facilitador: orientación del docente y disponibilidad de la guía del proyecto. Obstáculo: definir un alcance demasiado amplio. Mitigación: priorizar las funciones esenciales del producto mínimo viable. |
| Gestión de proyectos; modelamiento de datos; desarrollo de software. | Diseño técnico y presentación de la Fase 1. | Seleccionar las tecnologías iniciales, diseñar las interfaces principales, definir la arquitectura y el modelo de datos, y preparar la presentación de la propuesta del proyecto. | Computador, herramienta de diseño y prototipado, herramienta de diagramación, documentación técnica y asesoría del consultor externo. | Semanas 2 a 4 (3 semanas). | Karla Acuña B. | Facilitador: interés y experiencia previa en diseño de interfaces. Obstáculo: desconocimiento de algunas tecnologías móviles actuales. Mitigación: comparar alternativas según documentación, dificultad de aprendizaje y compatibilidad con el plazo. |
| Gestión de proyectos; desarrollo de software. | Actualización de la planificación y configuración del proyecto. | Incorporar la retroalimentación de la primera fase, actualizar los objetivos, la metodología y el cronograma, configurar el entorno de desarrollo, crear el repositorio de código y preparar la estructura inicial de la solución. | Entorno de desarrollo, repositorio de código, tablero de tareas, computador y retroalimentación del docente. | Semanas 5 a 6 (2 semanas). | Karla Acuña B. | Facilitador: retroalimentación temprana del docente. Obstáculo: posibles cambios en los requerimientos. Mitigación: actualizar el listado priorizado de tareas y mantener controlado el alcance. |
| Modelamiento de datos; desarrollo de software. | Implementación del perfil y catálogo de ejercicios. | Implementar el perfil del usuario, el cuestionario inicial y un catálogo de ejercicios dimensionado mediante una matriz de cobertura, con una hipótesis de entre 45 y 55 ejercicios. Cada ejercicio se clasificará por grupo muscular principal, grupos secundarios cuando corresponda, patrón de movimiento y equipamiento de gimnasio estándar. | Entorno de desarrollo, base de datos, teléfono o emulador, documentación técnica y orientación del consultor externo. | Semanas 5 a 7 (3 semanas). | Karla Acuña B. | Facilitador: apoyo de Sebastián Guerra para validar el catálogo y su cobertura. Obstáculo: cantidad y calidad de la información necesaria. Mitigación: utilizar una matriz de cobertura y mantener como hipótesis inicial un catálogo de entre 45 y 55 ejercicios. |
| Desarrollo de software; gestión de proyectos. | Implementación del mecanismo de generación de rutinas. | Evaluar la viabilidad de un enfoque determinista, uno basado en inteligencia artificial o uno híbrido; seleccionar la alternativa compatible con el alcance y luego implementar el mecanismo de generación según objetivo, nivel, días disponibles, duración, equipamiento, preferencias y ejercicios a evitar. | Entorno de desarrollo, catálogo de ejercicios, repositorio de código, documentación de la lógica seleccionada, análisis de costos y asesoría de Sebastián Guerra. | Semanas 7 a 10 (4 semanas). | Karla Acuña B. | Facilitador: revisión de la lógica con Sebastián Guerra. Obstáculo: elegir un enfoque demasiado complejo o generar combinaciones incoherentes. Mitigación: comparar viabilidad y costos, documentar la lógica seleccionada, limitar las combinaciones iniciales y elaborar casos de prueba. Hito: evaluación de avance en la semana 10. |
| Modelamiento de datos; desarrollo de software. | Implementación de planificación, registro e historial. | Implementar la visualización de la planificación semanal, el registro de las sesiones realizadas, cargas, percepción del esfuerzo y observaciones, además de la consulta del historial de entrenamiento. | Entorno de desarrollo, base de datos, teléfono o emulador, repositorio de código y prototipos de las interfaces. | Semanas 9 a 12 (4 semanas). | Karla Acuña B. | Facilitador: desarrollo modular de las funciones. Obstáculo: dificultades en la integración entre las interfaces y los datos. Mitigación: integrar y probar cada componente de manera incremental. |
| Pruebas de calidad; desarrollo de software; gestión de proyectos. | Integración, pruebas y corrección de errores. | Integrar los componentes, diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de usabilidad, registrar los errores encontrados y aplicar las correcciones y mejoras prioritarias. | Dispositivos o emuladores, casos de prueba, repositorio de código, retroalimentación de usuarios de prueba, docente y consultor. | Semanas 10 a 14 (5 semanas). | Karla Acuña B. | Facilitador: ejecución de pruebas desde etapas tempranas. Obstáculo: detección tardía de errores importantes. Mitigación: realizar pruebas continuas y reservar la semana 14 para estabilizar la versión funcional. |
| Gestión de proyectos; desarrollo de software; pruebas de calidad. | Documentación y entrega final de la Fase 2. | Recopilar las evidencias, elaborar la documentación técnica y el manual de usuario, preparar una versión funcional del prototipo y presentar los resultados del desarrollo. | Herramientas de documentación y presentación, capturas de la aplicación, repositorio de código, dispositivo de prueba y resultados de las pruebas. | Semanas 12 a 15 (4 semanas). | Karla Acuña B. | Facilitador: recopilación progresiva de evidencias. Obstáculo: acumulación de documentación al finalizar el desarrollo. Mitigación: actualizar las evidencias y documentos cada semana. Hito: entrega y presentación de resultados en la semana 15. |
| Gestión de proyectos; desarrollo de software; pruebas de calidad. | Retroalimentación, ajustes críticos, implantación y presentación final. | Analizar la retroalimentación de la segunda fase, corregir errores críticos, preparar la versión final del prototipo, consolidar la documentación, ensayar la demostración y presentar el proyecto ante la comisión. | Retroalimentación del docente, entorno de desarrollo, dispositivo de prueba, sistema de control de versiones, documentación y herramienta de presentación. | Semanas 16 a 18 (3 semanas). | Karla Acuña B. | Facilitador: disponibilidad de una versión funcional desde la semana 14. Obstáculo: poco margen para efectuar cambios y posibles fallas durante la presentación. Mitigación: aceptar solamente correcciones críticas y preparar un respaldo de la demostración. Hito: presentación final durante las semanas 17 o 18. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del problema, usuarios, requerimientos y alcance | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño técnico y presentación de la Fase 1 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualización de la planificación y configuración del proyecto |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del perfil y catálogo de ejercicios |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del mecanismo de generación de rutinas |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de planificación, registro e historial |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración, pruebas y corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Documentación y entrega final de la Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Retroalimentación, ajustes críticos, implantación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | X |

Hitos

| Hito | Semana |
| --- | --- |
| Presentación y evaluación de la Fase 1 | S4 |
| Evaluación de avance del proyecto | S10 |
| Entrega y presentación final de la Fase 2 | S15 |
| Presentación final ante la comisión | S17 o S18, según fecha asignada. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.